| 海东市2016年节能减排财政政策综合示范城市项目建议计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：海东市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设规模及主要内容 | 总投资 |  |  |  |  |  | 2017年计划完成投资 |  |  |  |  | 实施 单位 | 2017年 主要建 设内容 | 节能减排效果 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 中央节能 减排财政 补助资金 |  | 自筹及其 他 |  |  | 小计 | 本次下达 中央节能 减排财政 补助资金 |  | 自筹及其 他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计（共38项） |  |  |  | 119096 | 23400 |  | 95641 |  |  | 103300 | 20000 |  | 83245 |  |  |  |  |  |
| 乐都区（5项） |  |  |  |  | 13150 | 5685 |  | 7465 |  |  | 13150 | 5685 |  | 7465 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乐都区文教路等道路两侧既有建筑节能改造工程 | 新建 | 2017—2018 | 改造建筑45栋，改造面积约6.18万平方米，其中：文教路改造面积1.1万平方米，西关街改造面积1.3万平方米，滨河南路改造面积0.6万平方米，东门巷改造面积0.6万平方米，北门街改造面积0.2万平方米，饮水路改造面积0.48万平方米，海力路改造面积1.9万平方米。建设内容包括墙面装饰、外墙保温、坡屋檐、木格栅、广告牌骨架、铝塑门窗、亮化及拆除工程等 | 8200 | 4100 |  | 4100 |  |  | 8200 | 4100 |  | 4100 |  | 乐都区住房和城乡建设局 | 完成立面改造 | 节能 降耗 |  |
| 2 | 乐都区瞿昙美丽城镇道路风光互补太阳能路灯工程 | 新建 | 2017 | 镇区道路总长7.5公里，安装风光互补太阳能路灯264盏 | 528 | 250 |  | 278 |  |  | 528 | 250 |  | 278 |  | 乐都区瞿昙景区管委会 | 完成路灯安装 | 新能源 利用 |  |
| 3 | 乐都区高庙美丽城镇道路风光互补太阳能路灯工程 | 新建 | 2017 | 镇区道路总长4.6公里，安装风光互补太阳能路灯260盏 | 520 | 250 |  | 270 |  |  | 520 | 250 |  | 270 |  | 乐都区住房和城乡建设局 | 完成路灯安装 | 新能源 利用 |  |
| 4 | 乐都区慢行系统一期工程 | 新建 | 2017 | 划线改造道路15.104公里，新建一级驿站1210平方米，二级驿站980平方米，木栈桥180平方米 | 3617 | 1000 |  | 2617 |  |  | 3617 | 1000 |  | 2617 |  | 乐都区住房和城乡建设局 | 完成道路铺装 | 改变城市周边绿化，改善环境 |  |
| 5 | 乐都区兴农农产品物流产业园农产品加工废水处理及管网配套项目 | 新建 | 2017 | 新建日处理水量Q=20m³/d水处理站一处，配套建设水处理设备厂房260㎡、污泥浓缩池1个10m³、沉淀池3个48m³、配套管网2.2km、标准排放口1个，购置二级反渗透水处理设备1套、净水回收利用装置1套、污泥回流装置1套、辅助污泥压滤器、水泵、水箱、管道混合器、动力控制系统等28件套 | 285 | 85 |  | 200 |  |  | 285 | 85 |  | 200 |  | 乐都区供销联社 | 完成土建及管网敷设 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 平安区（6项） |  |  |  |  | 19213 | 7060 |  | 12153 |  |  | 19213 | 4960 |  | 14253 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平安区平安大道两侧既有建筑节能改造工程 | 续建 | 2016—2017 | 改造面积15.7万平方米，道路两侧既有建筑进行外立面整治,部分住宅楼增加坡屋面、外墙保温,底层统一商户店招店牌、干挂石材、建筑物节能亮化改造等 | 7503 | 3000 |  | 4503 |  |  | 7503 | 900 |  | 6603 |  | 平安区住房和城乡建设局 | 完成立面 改造 | 节能 降耗 | 2015年已安排2100万元 |
| 2 | 平安区新平大道等道路两侧既有建筑节能改造工程 | 新建 | 2017—2018 | 改造面积26.36万平方米，其中新平大道26幢，杨家路13幢，湟源路2幢，乐都路16幢，平安路8幢，民和路5幢道路两侧既有建筑进行外立面整治,部分住宅楼增加坡屋面、外墙保温,底层统一商户店招牌、干挂石材、建筑物夜景节能亮化改造等 | 9650 | 3150 |  | 6500 |  |  | 9650 | 3150 |  | 6500 |  | 平安区住房和城乡建设局 | 完成立面改造 | 节能 降耗 |  |
| 3 | 平安区城市绿化提升改造工程 | 新建 | 2017 | 主要对城区内平安门、石林园、平安广场、白沈河、南门、杨家路、老西门等9处游园绿地及青年林、滨河路休闲绿地景观进行提档升级 | 820 | 300 |  | 520 |  |  | 820 | 300 |  | 520 |  | 平安区林业局 | 完成 整地 | 改变城市周边绿化，改善环境 |  |
| 4 | 平安区洪水泉乡洪水泉村美丽乡村建设太阳能风光互补路灯工程 | 新建 | 2017 | 洪水泉乡洪水泉村安装风光互补太阳能路灯60盏 | 120 | 60 |  | 60 |  |  | 120 | 60 |  | 60 |  | 平安区新农办 | 完成路灯安装 | 新能源 利用 |  |
| 5 | 平安区巴藏沟乡美丽乡村建设太阳能风光互补路灯工程 | 新建 | 2017 | 全新13村，乡村道路长15公里，安装风光互补太阳能路灯300盏 | 600 | 300 |  | 300 |  |  | 600 | 300 |  | 300 |  | 平安区新农办 | 完成路灯安装 | 新能源 利用 |  |
| 6 | 平安区三合美丽城镇道路风光互补太阳能路灯工程 | 新建 | 2017 | 道路长3.96公里，安装风光互补太阳能路灯260盏 | 520 | 250 |  | 270 |  |  | 520 | 250 |  | 270 |  | 平安区住房和城乡建设局 | 完成路灯安装 | 新能源 利用 |  |
| 民和县（2项） |  |  |  |  | 6475 | 1150 |  | 5325 |  |  | 6475 | 1150 |  | 5325 |  |  |  |  |  |
| 1 | 民和县第二生活污水处理厂及配套管网建设工程 | 新建 | 2017—2018 | 建设近期日处理5000m³/d,远期日处理10000m³/d污水处理厂一座，配套主管网20km | 5923 | 900 |  | 5023 |  |  | 5923 | 900 |  | 5023 |  | 民和县工业园管委会 | 完成 土建 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 2 | 民和县官亭镇美丽城镇风光互补路灯项目 | 新建 | 2017 | 道路总长3000米，道路两侧按间距每25米安装一盏，安装风光互补太阳能路灯240座 | 552 | 250 |  | 302 |  |  | 552 | 250 |  | 302 |  | 民和县住房和城乡建设局 | 完成路灯安装 | 新能源 利用 |  |
| 互助县（2项） |  |  |  |  | 1120 | 500 |  | 620 |  |  | 1120 | 500 |  | 620 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互助县兴和砖厂整治及复绿工程 | 新建 | 2017 | 占地500亩，兴和砖厂搬迁后，对原址进行复绿 | 520 | 200 |  | 320 |  |  | 520 | 200 |  | 320 |  | 互助县工业和商务局 | 完成搬迁及复绿工程 | 治理砖厂，改善环境 |  |
| 2 | 互助县加定美丽城镇风光互补路灯项目 | 新建 | 2017 | 道路总长3711.81米。道路两侧按间距每25米安装一盏，总计安装风光互补太阳能路灯297座 | 600 | 300 |  | 300 |  |  | 600 | 300 |  | 300 |  | 互助县住房和城乡建设局 | 完成路灯安装 | 新能源 利用 |  |
| 化隆县（2项） |  |  |  |  | 3520 | 1050 |  | 2470 |  |  | 3520 | 1050 |  | 2470 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化隆县群科镇污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 2017—2018 | 新建日处理近期1000m³/d，远期2000m³/d的生活污水处理厂一座，配套铺设管径400的污水管网6.5公里 | 2340 | 750 |  | 1590 |  |  | 2340 | 750 |  | 1590 |  | 化隆县住建局 | 完成 土建 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 2 | 化隆县群科美丽城镇道路风光互补路灯工程 | 新建 | 2017 | 城市外环路2843米，滩北路4655米，滩心路5956米，滩南路4793米，道路两侧按间距每25米安装一盏，总计安装风光互补太阳能路灯590盏 | 1180 | 300 |  | 880 |  |  | 1180 | 300 |  | 880 |  | 化隆县新区管委会 | 完成路灯安装 | 新能源 利用 |  |
| 循化县（1项） |  |  |  |  | 2000 | 800 |  | 1200 |  |  | 2000 | 800 |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 循化县清真食品产业园区工业废水深度处理项目 | 新建 | 2017—2018 | 新建近期日处理500吨，远期1000吨的工业污水处理厂一座及配套设施 | 2000 | 800 |  | 1200 |  |  | 2000 | 800 |  | 1200 |  | 循化县清真食品产业园区管委会 | 完成 土建 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 海东工业园区（3项） |  |  |  |  | 24276 | 2800 |  | 21476 |  |  | 15480 | 2300 |  | 13180 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东工业园区平北经济区工业废水集中处理和回用工程 | 新建 | 2016—2018 | 青海省海东工业园区临空综合经济园平北区污水处理厂及管道工程，设计规模为近期0.5 万m3/d，工程范围包含污水处理厂、污水管道、回用水管道、厂外输电线路、厂外道路等 | 11596 | 1000 |  | 10596 |  |  | 3000 | 1000 |  | 2000 |  | 海东工业园区开发建设有限公司 | 完成厂区土地平整 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 2 | 海东工业园区海绵城市水处理示范试验项目 | 新建 | 2017 | 主要建设模块组装玻璃钢蓄水设施，雨水收集装置若干，加压泵站、涵闸、自控系统等，购置智能装备移动水处理车2台 | 3200 | 300 |  | 2900 |  |  | 3200 | 300 |  | 2900 |  | 海东工业园区开发建设有限公司 | 完成土建，设备购置 安装等 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 3 | 海东工业园区平西经济区工业废水集中处理和回用工程 | 新建 | 2016—2017 | 青海省海东工业园区临空综合经济园平西污水处理厂及管道工程，设计规模为近期0.35 万m3/d，工程范围包含污水处理厂、污水管道、回用水管道、厂外输电线路、厂外道路等 | 9480 | 1500 |  | 7980 |  |  | 9280 | 1000 |  | 8280 |  | 海东工业园区开发建设有限公司 | 完成厂区 土地平整 | 减少COD、 氨氮排放 | 2015年已安排500万元 |
| 海东城投公司（1项） |  |  |  |  | 9784 | 600 |  | 9184 |  |  | 9784 | 600 |  | 9184 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市兰青铁路核心区段城市带状绿化工程 | 新建 | 2017 | 绿化规模长度约4000m，宽度约110m，规划两侧防护绿地宽度为50米，总面积约46公顷。绿化占地面积42.47公顷 | 9784 | 600 |  | 9184 |  |  | 9784 | 600 |  | 9184 |  | 海东城投公司 | 完成整地及绿化 | 改变城市 周边绿化，改善环境 |  |
| 市公交集团公司（2项） |  |  |  |  | 19700 | 2280 |  | 17420 |  |  | 12700 | 1780 |  | 10920 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市公交集团公司2016年电动公交汽车及配套充电设施项目 | 新建 | 2017—2018 | 购置10-12米的100台电动公交车及配套充电站4座 | 17000 | 2080 |  | 14920 |  |  | 10000 | 1580 |  | 8420 |  | 海东市公交集团公司 | 购置100台电动公交车 | 新能源 利用 | 2015年已安排调整500万元 |
| 2 | 海东市公交集团公司智能微电网项目 | 新建 | 2017 | 建设光储一体化电站与微电网系统及设备购置 | 2700 | 200 |  | 2500 |  |  | 2700 | 200 |  | 2500 |  | 海东市公交集团公司 | 完成土建 工程 | 新能源 利用 |  |
| 市工信委（13项） |  |  |  |  | 18958 | 875 |  | 18028 |  |  | 18958 | 875 |  | 18028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互助县青唐城青稞酒酿造有限公司污水处理项目 | 新建 | 2016—2017 | 新建污水处理间220平方米，排水管网1.5公里，50立方米的调节池1座，30立方米格栅井1座，购置安装日处理100吨污水处理设备一套 | 550 | 30 |  | 520 |  |  | 550 | 30 |  | 520 |  | 互助县青唐城青稞酒酿造有限公司 | 完成土建工程 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 2 | 青海湘商高原农残清理及废水处理项目 | 新建 | 2016—2017 | 新建锅炉房等土建面积230平方米，购置安装原料筛选清洗设备生产线一条、节能蒸气锅炉2台5吨、变压器1台、废水处理回用设备1套 | 560 | 85 |  | 475 |  |  | 560 | 85 |  | 475 |  | 青海湘商投资产业发展有限公司 | 完成土建工程 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 3 | 青海环宇富硒马铃薯深加工废水处理及循环利用项目 | 新建 | 2016—2017 | 新建污水处理间及泵站600平方米，排水管网1公里，蓄水池及污水处理池800立方米，购置安装日处理240吨污水处理设备一套 | 430 | 30 |  | 400 |  |  | 430 | 30 |  | 400 |  | 青海环宇富硒食品有限公司 | 完成土建工程 | 减少COD、 氨氮排放 |  |
| 4 | 青海鹭岛太阳能利用系统建设项目 | 新建 | 2016—2017 | 太阳能路灯1500套，库房600套，太阳能电池板120W有1100套，太阳能电池200AH的有1100个，互用系统3000W的有34套 | 500 | 30 |  | 470 |  |  | 500 | 30 |  | 470 |  | 青海鹭岛新能源开发利用有限公司 | 完成土建工程 | 新能源 利用 |  |
| 5 | 青海聚光200MW聚光太阳能电池模组项目污水处理及循环利用 | 续建 | 2014—2018 | 项目总用地面积为92,886㎡，包括洁净厂房、物流仓库、研发中心、宿舍、食堂、动力中心、专家宿舍等功能。此项目总建筑面积为59678.9㎡，其中动力中心建筑面积1370㎡，洁净厂房两栋，每栋建筑面积16000㎡共计面积32000㎡，建设内容包括土建、污水处理设施建设及设备购置以及附属设施 | 2440 | 30 |  | 2395 |  |  | 2440 | 30 |  | 2395 |  | 青海聚光高新科技有限公司 | 完成土建工程 | 新能源 利用 |  |
| 6 | 青海百能汇通光储充一体化新能源汽车充电站项目 | 新建 | 2016—2017 | 建设光储充一体化充电服务站。建筑面积3000平方米，屋顶安装太阳能池板3000平方米，建筑物四周10台充电庄，购置安装充电站设施 | 3076 | 400 |  | 2676 |  |  | 3076 | 400 |  | 2676 |  | 青海百能汇通新能源科技有限公司 | 完成土建工程 | 新能源 利用 |  |
| 7 | 青海联邦余热利用项目 | 新建 | 2016—2017 | 建设8t/h余热蒸汽锅炉和配套的450米中压蒸汽输送管道，将蒸汽输送至青海联邦新型建材有限公司，用来作为联邦建材公司的加气混凝土（年产20万m³） | 1250 | 30 |  | 1220 |  |  | 1250 | 30 |  | 1220 |  | 青海联邦新型建材有限公司 | 完成土建工程 | 节能降耗 |  |
| 8 | 青海佳韵烟气净化及余热利用项目 | 新建 | 2016—2018 | 对原有损坏的电解槽进行新型阴极结构低温低电压节能改造，实行五低三窄一高的新生产工艺，确保电解槽在低电压、高效节能工艺条件下稳定运行，烟气净化，余热利用节能改造，确保、低耗、平稳生产 | 2000 | 30 |  | 1955 |  |  | 2000 | 30 |  | 1955 |  | 青海佳韵商贸有限公司 | 完成土建工程 | 节能降耗 |  |
| 9 | 平安高精铝热轧车间润滑乳化液节能减排及六辊冷轧机硅藻土的再利用项目 | 新建 | 2016—2017 | 精轧400M3净液箱和200 M3污液箱之间增加一个200 M3中间箱，以解决在定期清箱时的润滑乳化液的存放；在精轧和粗轧各增加一个撇油箱，以减少在撇油时有过多的液体排放；加大技术改造、节能减排工作的协作方面进行合作，发挥集团的优势 | 650 | 30 |  | 620 |  |  | 650 | 30 |  | 620 |  | 平安高精铝公司 | 完成土建工程 | 节能降耗 |  |
| 10 | 青海乐科贝年产45万套低频无极灯建设项目 | 续建 | 2014—2017 | 占地面积57942平方米，新建45万套低频无极灯生产线2条，主要建设配套厂房及购置设备及安装 | 3100 | 30 |  | 3055 |  |  | 3100 | 30 |  | 3055 |  | 青海乐科贝电子科技有限公司 | 完成土建工程 | 节能产品推广及应用 |  |
| 11 | 青海明阳3D打印污水处理项目 | 续建 | 2015—2017 | 进行生产线节水改造和废水深度处理 | 2542 | 40 |  | 2492 |  |  | 2542 | 40 |  | 2492 |  | 青海明阳环保科技有限公司 | 完成土建工程 | 节能降耗新材料推 广及应用 |  |
| 12 | 化隆县拉水峡矿谢家滩重金属尾矿库尾矿渣综合利用及治理 | 新建 | 2016—2017 | 建筑面积3600平方米，新建尾矿处理设施、防洪坝、尾矿库围堰、防渗漏设施，购置板矿压力机等相关设备及配套设施 | 1500 | 80 |  | 1420 |  |  | 1500 | 80 |  | 1420 |  | 青海达杰实业有限公司 | 完成土建工程 | 可降低污染物排放 |  |
| 13 | 青海省红青稞酒厂燃气锅炉节能减排技术改造项目 | 改建 | 2016—2017 | 设备改造工程，链条炉排锅炉、余热锅炉设备购置及安装等 | 360 | 30 |  | 330 |  |  | 360 | 30 |  | 330 |  | 青海省红青稞酒厂 | 完成土建工程 | 节能 降耗 |  |
| 市发改委（1项） |  |  |  |  | 900 | 600 |  | 300 |  |  | 900 | 300 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市节能监测评估工作经费 | 续建 | 2017 | 委托省内节能技术中心对实施项目进行节能监测和评估、评价工作，建立市县两级在线管理平台 | 900 | 600 |  | 300 |  |  | 900 | 300 |  | 600 |  | 海东市发改委 | 机构及平台建设 | 监测能力建设 | 2015年已下达300万元 |