| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海东市2017年化学需氧量、氨氮重点减排项目任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 重点工作任务 | 投运 时间 | COD 削减量（吨） | NH3-N 削减量（吨） | 责任单位 | 责任人 | 督办和支持单位 |
| 1 | 平安县污水处理厂 | 1、加大污水管网铺设力度，提高污水收集率，从1月1日起，较上年新增污水处理量3000吨/天。2、监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上。 | 1月1日 | 274 | 26 | 平安县政府 | 汪源来 | 市城乡规划建设局 市环境保护局 |
| 2 | 民和污水处理厂 | 1、监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上；2、加大污水管网铺设力度，提高污水收集率，从4月1日起较上年新增污水处理量3000吨/天。 | 4月1日 | 206 | 13 | 民和县政府 | 马维忠 | 市城乡规划建设局 市环境保护局 |
| 3 | 乐都区污水处理厂 （新建） | 1、6月底前完成进厂管网建设，确保7月初投运，年内形成减排量。2、监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上；3、从7月1日起，新增污水处理量3000吨/天。 | 7月1日 | 236 | 26 | 乐都区政府 | 曾水清 | 市城乡规划建设局市环保局 |
| 4 | 循化县污水处理厂 | 1、加大污水管网铺设力度，提高污水收集率，较上年新增污水处理量1000吨/天；2、监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上； | 1月1日 | 80.3 | 8 | 循化县政府 | 韩兴斌 | 市城乡规划建设局 市环保局 |
| 5 | 化隆县群科镇污水处理厂 | 6月底前完成进厂管网建设，在线监测同步运行，确保8月初投运，日新增污水1000吨； | 7月1日 | 70 | 10 | 化隆县政府 | 马金星 | 市城乡规划建设局市环境保护局 |
| 6 | 化隆县城巴燕镇污水处理厂 | 1、6月底建成，在线监测设施同步运行；2、从7月1日起每天新增污水1000吨。 | 7月1日 | 38 | 5 | 化隆县政府 | 马金星 | 市城乡规划建设局市环境保护局 |
| 7 | 民和县官亭污水处理厂 | 1、6月底建成，在线监测设施同步运行；2、从7月1日起每天新增污水1000吨。 | 7月1日 | 38 | 5 | 民和县政府 | 马维忠 | 市城乡规划建设局 市环境保护局 |
| 8 | 乐都县瞿昙污水处理厂 | 1、6月底建成，在线监测设施同步运行；2、从7月1日起每天新增污水500吨。 | 7月1日 | 18.75 | 3 | 乐都区政府 | 曾水清 | 市城乡规划建设局 市环境保护局 |
| 9 | 互助县第二污水处理厂 | 年内建成，争取发挥减排效益。 | 11月30日 | / | / | 互助县政府 | 安永辉 | 市城乡规划局 市环境保护局 |
| 10 | 海东工业园区中小企业园污水处理工程 | 从5月30日起，日处理污水400吨。 | 5月30日 | 15 | 2 | 海东工业园区管委会 | 王占恩 | 市环境保护局 |
| 11 | 海东工业园区临空工业废水处理厂 | 年内建成，争取发挥减排效益。 | 5月30日 | / | / | 海东工业园区管委会 | 王占恩 | 市环境保护局 |
|  | 合计 |  |  | 960.05 | 97 |  |  |  |