| 附表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海东市2017年二氧化硫、氮氧化物重点减排项目任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 重点工作任务 | 完成时限 | SO2 削减量（吨） | NOX 削减量（吨） | 责任单位 | 责任人 | 督办和支持单位 |
| 1 | 青海和兴炭素有限公司 | 年内改造完成，发挥减排效益 | 6月20日 | 272 |  | 民和县政府 | 马维忠 | 市工业和信息化委 市环境保护局 |
| 2 | 乐都泰宁水泥有限公司 | 做好脱硝设施减排台账，加大对脱硝设施的监管力度，完善DCS曲线设置，确保综合脱硝效率达到60%以上。 | 3月20日 |  | 523 | 乐都区政府 | 曾水清 | 市工业和信息化委 市环境保护局 |
| 3 | 青海耀华玻璃有限公司 | 做好脱硝设施减排台账，加大对脱硝设施的监管力度，完善DCS曲线设置，确保综合脱硝效率达到80%以上。 | 3月20日 |  | 700 | 乐都区政府 | 曾水清 | 市工业和信息化委 市环境保护局 |
| 4 | 乐都华夏水泥有限公司 | 加大脱硫设施的监管力度，确保设施正常稳定运行。 | 3月20日 | 70 |  | 乐都区政府 | 曾水清 | 市工业和信息化委 市环境保护局 |
| 5 | 化隆县盛兴冶金有限公司 | 关停2*13500KVA矿热炉和1台4600KVA精炼炉 | 3月21日 | 100 | 0.62 | 化隆县政府 | 马金星 | 市工业和信息化委 市环保局 |
| 6 | 平安区燃煤锅炉改造 | 11蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 23.26 |  | 平安区政府 | 汪源来 | 市环境保护局 |
| 7 | 民和县燃煤锅炉改造 | 16蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 26 |  | 民和县政府 | 马维忠 | 市环境保护局 |
| 8 | 乐都区燃煤锅炉改造 | 32蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 25.5 |  | 乐都区政府 | 曾水清 | 市环境保护局 |
| 9 | 互助县燃煤锅炉改造 | 43蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 8 |  | 互助县政府 | 安永辉 | 市环境保护局 |
| 10 | 化隆县燃煤锅炉改造 | 8蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 28.2 |  | 化隆县政府 | 马金星 | 市环境保护局 |
| 11 | 循化县燃煤锅炉改造 | 42蒸吨燃煤锅炉煤改气 | 9月30日 | 88.82 |  | 循化县政府 | 韩兴斌 | 市环境保护局 |
| 12 | 机动车减排 | 1、淘汰黄标车和老旧车辆1490辆。 | 12月28日 |  | 229 | 市公安局 | 应鸿鹏 | 市公安局 市环境保护局 市商务局 市财政局 |
|  |  | 2、严格控制外地转入本市的机动车；划定黄标车限行区域，实施城区黄标车限行。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、开展机动车尾气排放定期检测工作，检测率达到85%以上，环保标志发放率达到90%以上。 |  |  |  | 市环境保护局 | 曹良泰 |  |
|  |  | 4、加速油品升级工作进程，全面供应国Ⅳ标准的车用柴油。 |  |  |  | 市商务局 | 马 全 |  |
|  | 合计 |  |  | 594 | 1832.6 |  |  |  |