附件

| 海东市2020年市级重点项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇编单位：海东市重点项目协调领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设地点 | 建设年限 | 总投资 | 截至2019年完成 投资 | 2020年计划完成 投资 | 责任单位 及责任人 | 县区部门责任领导 | 市直协调单位及责任人 | 市级协调领导 | 备注 |
|  | 合计（100项） |  |  |  |  | 5913711 | 1724233 | 1529952 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（54项） |  |  |  |  | 4603116 | 1724233 | 1084220 |  |  |  |  |  |
|  | 新建项目（46项） |  |  |  |  | 1310595 |  | 445732 |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 市政府有关部门重点项目 （10项） |  |  |  |  | 1479032 | 592175 | 375801 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（5项） |  |  |  |  | 1343095 | 592175 | 295591 |  |  |  |  |  |
| 1 | 湟水河乐都主城区段生态综合治理工程 | 续建 | 治理河道长8.07km，实施南北湖项目水利工程和景观工程 | 平安区 乐都区 | 2019-2021 | 133500 | 26000 | 21000 | 市水务局 刘贵尧 |  |  | 马统邦 | 省级重点项目 |
| 2 | 海东市人民医院提档升级建设项目 | 续建 | 总建筑面积49850平方米，主要建设业务用房及附属配套设施 | 平安区 | 2019-2020 | 33000 | 13000 | 20000 | 市卫生健康委 赵剑平 |  |  | 袁波 | 省级重点项目 |
| 3 | 海东市第二人民医院建设项目 | 续建 | 总建筑面积172150平方米，主要建设住院医技楼、附属配套设施，医疗设备购置 | 乐都区 | 2016-2020 | 114502 | 73502 | 41000 | 市卫生健康委 赵剑平 |  |  | 袁波 | 省级重点项目 |
| 4 | 乐都至化隆高速公路（碾伯至瞿昙段） | 续建 | 新建沥青砼路面54公里 | 乐都区化隆县 | 2015-2021 | 688800 | 316600 | 8000 | 市交通运输局韩海峰 |  |  | 张胜源 |  |
| 5 | 海东市美丽城镇建设项目 | 续建 | 2018年美丽城镇主要建设乐都区寿乐镇，民和县古鄯镇、马营镇，互助县五十镇、塘川镇，化隆县巴燕镇、扎巴镇、甘都镇，循化县积石镇、白庄镇；2019年美丽城镇主要建设民和县巴州镇，化隆县昂思多镇，循化县文都乡，重点实施市政基础设施建设、提升公共服务水平、城镇环境整治和特色风貌打造、提高城镇综合管理能力、城镇保障性安居工程建设、特色产业发展和生态环境保护建设七大项 | 六县区 | 2018-2021 | 373293 | 163073 | 205591 | 市住房建设局 李军 | 各相关县区政府分管副县区长 |  | 白万奎 |  |
|  | 新建项目（5项） |  |  |  |  | 135937 |  | 80210 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市第一中学（老校区和新校区）、第三中学、第四中学改造提升工程 | 新建 | 市第一中学（老校区）改造现有18200平方米校舍，新建食堂1275平方米，改造提升校园环境；市第一中学（新校区）配置各类教学仪器设备；市第三中学完成在建项目配套管网等附属设施工程，新征地围墙、绿化等工程；市第四中学新建校舍18607平方米，改造校舍12162平方米，建300米田径运动场，校园景观整体提升等 | 乐都区 | 2020-2021 | 18333 |  | 14710 | 市教育局 周永善 |  |  | 袁波 |  |
| 2 | 两化天然气输配及供气工程 | 新建 | 新建输气干线和输气支线各1条，管道长度共计 167.9km; 管道设计压力4.OMPa , 设计输气规模 2.9 ×108Nm3/a,化隆县境内的干线总长108km。循化县境内干线总长39.9km | 化隆县循化县 | 2020-2021 | 48500 |  | 20000 | 市发展改革委马文选 |  |  | 马杰 |  |
| 3 | 乐都区液化天然气储运调峰（政府储气）项目 | 新建 | 建设15000方天然气储气罐 | 乐都区、民和县 | 2020-2021 | 33604 |  | 25000 | 市发展改革委 马文选 |  |  | 马杰 |  |
| 4 | 海东市核心区停车场 | 新建 | 新建停车场6处 | 乐都区 平安区 | 2020-2021 | 30000 |  | 15000 | 市交通运输局 韩海峰 |  |  | 张胜源 |  |
| 5 | 2020年海东市本级春季造林绿化项目 | 新建 | 乐都区朝阳山以西山体绿化、民小公路沿线绿化、滨河北路等道路绿化、三河六岸南湖南侧景观绿化提升、小峡口南侧景观绿化提升 | 乐都区 | 2020 | 5500 |  | 5500 | 市林草局 燕永翔 |  |  | 马统邦 |  |
| Ⅱ | 县区重点项目 （63项） |  |  |  |  | 3342508 | 845839 | 902817 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（33项） |  |  |  |  | 2508618 | 845839 | 628771 |  |  |  |  |  |
|  | 新建项目（31项） |  |  |  |  | 833890 |  | 274046 |  |  |  |  |  |
| 一 | 乐都区（12项目） |  |  |  |  | 925200 | 195979 | 257630 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（8项） |  |  |  |  | 661840 | 195979 | 203630 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乐都区杨家水库 | 续建 | 库容1617万m3 | 乐都区 | 2016-2021 | 57278 | 31400 | 5000 | 乐都区水务局 金显奎 | 曾水清 | 市水务局 刘贵尧 | 马统邦 |  |
| 2 | 海东市贵强新材料有限公司锂离子电池负极材料研制与生产建设项目 | 续建 | 建设年产3万吨的锂离子电池负极材料生产线及配套设施 | 乐都区 | 2018-2020 | 44747 | 19747 | 25000 | 乐都区 工业信息化局 侯志远 | 曾水清 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 | 省级重点项目 |
| 3 | 青海东和机械铸锻有限公司年产2万吨精密合金履带板建设项目 | 续建 | 对原有生产线进行升级改造，建设以成品钢坯为原料，采用连铸连轧工艺建设年产2万吨精密合金（3J09）履带板生产线 | 乐都区 | 2019-2020 | 18680 | 10000 | 8680 | 乐都区 工业信息化局 侯志远 | 曾水清 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 4 | 乐都区弘育30万头只商品猪生产基地 | 续建 | 在乐都区下营乡柷家流转土地500亩，建设年出栏30万头生猪生态养殖场一处。主要包括土建工程、仪器设备购置、种猪引进等三方面。 | 乐都区 | 2019-2022 | 51635 | 4240 | 15000 | 乐都区 农业农村局 阿泰林 | 曾水清 | 市农业农村局 保秀萍 | 马统邦 | 省级重点项目 |
| 5 | 海东市健康养老示范社区一期项目 | 续建 | 总用地面积276428.05平方米，总建筑面积406978.77平方米（尚宸：中天璟园、恒石：胜利公馆、金盟山水树、万远、青海天禹达、香格里拉） | 乐都区 | 2019-2021 | 200000 | 12500 | 60000 | 乐都区住建局 强仲麟 | 曾水清 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 | 省级重点项目 |
| 6 | 乐都凤山新城文创中心 | 续建 | 主要建设凤山书院、主题酒店、民俗博物馆、商业街等。是集文化、旅游、体育、教育为一体的特色小镇 | 乐都区 | 2019-2022 | 100500 | 13042 | 25000 | 乐都区 文体旅游广电局周庆文 | 曾水清 | 市文体旅游广电局 郭虎春 |  |  |
| 7 | 乐都区易地扶贫搬迁配套学校（无锡援建） | 续建 | 建设面积约24000平方米，主要建设教学及辅助用房，生活用房，运动场及附属设施 | 乐都区 | 2019-2020 | 10000 | 6150 | 3850 | 乐都区教育局熊国珍 | 曾水清 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
| 8 | 乐都区房地产开发项目 | 续建 | 主要建设香格里拉伟业公馆、碧桂园（一期）（二期）、中房萨尔斯堡等4个房地产项目，总建筑面积61.17万平方米 | 乐都区 | 2019-2022 | 179000 | 98900 | 61100 | 乐都区 住房建设局 强仲麟 | 曾水清 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
|  | 新建项目（4项） |  |  |  |  | 263360 |  | 54000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乐都区贾湾中心学校 | 新建 | 总建筑面积28821平方米,主要建设校舍和运动场、设备及总图工程 | 乐都区 | 2020-2021 | 11960 |  | 4000 | 乐都区教育局 熊国珍 | 曾水清 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
| 2 | 乐都区分散式风电项目 | 新建 | 装机容量40兆瓦发电机组及配套设施 | 乐都区 | 2019-2021 | 29400 |  | 10000 | 乐都区发改局 苟廷鹏 | 曾水清 | 市发展改革委 马文选 | 马杰 |  |
| 3 | 乐都区荣泽10万吨生物有机肥扩建项目 | 新建 | 主要建设10万吨生物有机肥生产线1条，10万吨掺混肥（BB肥)生产线1条 | 乐都区 | 2020-2021 | 22000 |  | 10000 | 乐都区 农业农村局 阿泰林 | 曾水清 | 市农业农村局 保秀萍 | 马统邦 | 省级重点项目 |
| 4 | 乐都区现代牧场建设项目 | 新建 | 采用流转、托畜、组织专业合作社等形式，在乐都区下北山建设生态托畜所40余个，利用地形、因地制宜建成大小不等的若干个养殖单元，组成区域性的生态牧场；利用农户迁出后闲置的约10万亩耕地，采用流转、托畜、组织专业合作社等形式，大面积种植饲草饲料，增加舍饲比重，打造自然放牧和舍饲相结合的方式为主的纯天然现代生态牧场 | 乐都区 | 2020-2021 | 200000 |  | 30000 | 乐都区 农业农村局 阿泰林 | 曾水清 | 市农业农村局 保秀萍 | 马统邦 | 省级重点项目 |
| 二 | 平安区（12项） |  |  |  |  | 559126 | 120252 | 117930 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（4项） |  |  |  |  | 331491 | 120252 | 66270 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市博锋矿业有限公司西沟峡绿色矿山建设及生态恢复治理工程 | 续建 | 新建年开采、加工花岗闪长岩矿1000万吨生产线，主要建设矿山生产系统、矿石加工系统、环保附属设施、购置设备等 | 平安区 | 2018-2021 | 55000 | 18431 | 10000 | 平安区 工业商务和 信息化局 王杰 | 汪源来 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 | 省级重点项目 |
| 2 | 平安大红岭生态田园综合开发项目 | 续建 | 项目占地面积10526亩，主要建设经济林产业、林下经济建设、生态建设、旅游服务设施和基础设施五个建设项目 | 平安区 | 2018-2023 | 32021 | 4821 | 5000 | 平安区 农业农村和 科技局 李庆宏 | 汪源来 | 市农业农村局 保秀萍 | 马统邦 |  |
| 3 | 平安区驿州湿地公园 | 续建 | 项目总用地面积27.85公顷（合417.7亩）。主要建设湿地公园主体部分的景观打造：生态驳岸修复、湿地景观工程、景观桥梁、硬质铺装、停车场、休闲亭台、景观置石、绿化种植、场地竖向、给排水、照明以及其他设施等内容 | 平安区 | 2019-2020 | 13270 | 7000 | 6270 | 平安区 住房建设局 朵辉 | 汪源来 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 4 | 平安区房地产开发项目 | 续建 | 主要建设凤凰名邸、九家巷商住小区、海兴·俪景广场、碧桂园、亿家天下（二期）、水岸府邸商住小区等6个房地产项目，总建筑面积62.7万平方米 | 平安区 | 2018-2022 | 231200 | 90000 | 45000 | 平安区 住房建设局 朵辉 | 汪源来 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
|  | 新建项目（8项） |  |  |  |  | 227635 |  | 51660 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平安区第四幼儿园 | 新建 | 总规模为5236平方米，主要建设教学楼、食堂、体育场等 | 平安区 | 2020 | 2468 |  | 2468 | 平安区教育局 李园元 | 汪源来 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
| 2 | 平安驿特色小镇建设项目 | 新建 | 占地1000亩，总建筑面积约12万平方米，主要建设民俗文化展示中心、停车场及垃圾中转站、综合管沟、配套管网及景观步道、医疗服务中心、应急疏散公共场所、绿化及亮化等 | 平安区 | 2020-2022 | 80000 |  | 10000 | 平安区 文体旅游广电局李晓婷 | 汪源来 | 市文体旅游广电局 郭虎春 |  | 省级重点项目 |
| 3 | 平安区南环路道路改造工程 | 新建 | 改造道路4.14公里，红线宽度30米及人行道、雨排水照明等附属设施 | 平安区 | 2020-2021 | 10100 |  | 5000 | 平安区 住房建设局 朵辉 | 汪源来 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 4 | 平安区湟中路东西片区开发项目 | 新建 | 规划占地面积118.79亩，总建筑面积10.5万平方米 | 平安区 | 2020-2022 | 90000 |  | 10000 | 平安区 住房建设局 朵辉 | 汪源来 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 5 | 平安区中医院住院医技楼 | 新建 | 总建筑面积15600平方米，主要建设业务用房及附属配套设施 | 平安区 | 2020-2021 | 6250 |  | 4375 | 平安区 卫生健康局 李秉章 | 汪源来 | 市卫生健康委 赵剑平 | 袁波 |  |
| 6 | 平安区湟水流域祁家川支流生态修复工程等环保项目 | 新建 | 主要开展2019年农村环境综合整治、三合镇三合村等5个村庄污水管网工程、小南川河生态环境综合治理工程污水管网、河道疏浚、生态护坡修复等 | 平安区 | 2020 | 8637 |  | 8637 | 平安区 生态环境局 焦松江 | 汪源来 | 市生态环境局 曹良泰 | 马杰 |  |
| 7 | 平安区白沈沟防洪工程（四期） | 新建 | 治理河道14公里 | 平安区 | 2020 | 5180 |  | 5180 | 平安区水务局 李启栋 | 汪源来 | 市水务局 刘贵尧 | 马统邦 |  |
| 8 | 平安区洪水泉乡富硒牛产业园区养殖场建设项目 | 新建 | 活区2800平方米，生产区100785.8平方米，主要建设牛舍、隔离舍、储草棚、饲料加工区及配套设施等 | 平安区 | 2020-2022 | 25000 |  | 6000 | 平安区 农业农村局 李庆宏 | 汪源来 | 市农业农村局 保秀萍 | 马统邦 |  |
| 三 | 民和县（11项） |  |  |  |  | 621191 | 230364 | 215462 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（5项） |  |  |  |  | 542329 | 230364 | 171200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 民和县史纳东片区棚户区改造项目 | 续建 | 共计2210户，总投资94394万，总建筑面积319064.72m² | 民和县 | 2019-2021 | 94400 | 38000 | 40000 | 民和县 住房建设局 马钦龙 | 马维忠 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 2 | 民和县浪塘至红花公路 | 续建 | 新改建沥青砼路面25.89公里 | 民和县 | 2019-2021 | 42800 | 6000 | 15000 | 民和县 交通运输局 焦兴龙 | 马维忠 | 市交通运输局 韩海峰 | 张胜源 |  |
| 3 | 民和县房地产开发项目 | 续建 | 主要建设平兴嘉苑西区、泽山城郡（二期）、海鸿·嘉和鸿府、欣怡丽景、民和县川海中心一期、香格里拉·民和花园、明珠紫荆公馆等项目总建筑面积60万平方米 | 民和县 | 2018-2021 | 324200 | 150700 | 89200 | 民和县 住房建设局 马钦龙 | 马维忠 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 4 | 青海濮耐高新材料有限公司年产12万吨高密高纯氧化镁6万吨大结晶电熔镁项目 | 续建 | 主要建设年产12万吨优质高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔镁生产线及配套设施 | 民和县 | 2017-2021 | 62830 | 30000 | 20000 | 民和县 工业信息化局 马万福 | 马维忠 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 | 省级重点项目 |
| 5 | 民和县川垣城西高级中学 | 续建 | 总占地面积 115.75亩（77171.9㎡），主要建设教学用房、辅助用房50000㎡、运动场20206㎡及附属工程、设备购置等 | 民和县 | 2020-2021 | 18099 | 5664 | 7000 | 民和县教育局李全义 | 马维忠 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
|  | 新建项目（6项） |  |  |  |  | 78862 |  | 44262 |  |  |  |  |  |
| 1 | 民和县北山陵园项目 | 新建 | 项目总占地面积631.53亩，主要建设公益性公墓、经营性公墓、民和县公益性骨灰安放设施、民和县殡仪服务中心等 | 民和县 | 2020-2021 | 12300 |  | 10000 | 民和县民政局 马文娟 | 马维忠 | 市民政局 三永昌 | 张胜源 |  |
| 2 | 民和县川口至杨家店公路 | 新建 | 改建沥青砼路面52公里 | 民和县 | 2020-2021 | 17000 |  | 5000 | 民和县 交通运输局 焦兴龙 | 马维忠 | 市交通运输局 韩海峰 | 张胜源 |  |
| 3 | 民和县建设年产2万吨耐老化易回收高效环保农膜及年回收1万吨废旧地膜再利用生产线项目 | 新建 | 建设年产2万吨耐老化易回收高效环保农膜及年回收1万吨废旧地膜再利用生产线项目 | 民和县 | 2020-2022 | 22000 |  | 6000 | 民和县 工业园区 包仲明 | 马维忠 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 4 | 民和县液化天然储运调峰（政府储气）项目 | 新建 | 主要建设1000立方米（水容积）LNG储存、装卸车、气化外输、辅助系统（放散系统）等 | 民和县 | 2020 | 5262 |  | 5262 | 民和县发改局 赵贤民 | 马维忠 | 市发展改革委 马文选 | 马杰 |  |
| 5 | 民和县2019第二批高标准农田建设项目 | 新建 | 平整土地6.68万亩 | 民和县 | 2020 | 13000 |  | 13000 | 民和县 农业农村局 科技局 付彦龙 | 马维忠 | 市农业农村局 保秀萍 | 马统邦 |  |
| 6 | 民和县核桃庄里长垣养殖园区 | 新建 | 在核桃庄里长垣养殖园区新建标准化规模养殖场10个。同时配套牛羊活动场所25824平方米，污水处理站750平方米，青贮池300平方米，集粪池5579.2平方米，绿化43531平方米，道路硬化及停车场58276.8平方米，给水管网5800米，排水管沟5800平方米，供电管网6000米 | 民和县 | 2020-2021 | 9300 |  | 5000 | 民和县 农业农村局 科技局 付彦龙 | 马维忠 | 市农业农村局 保秀萍 | 马统邦 |  |
| 四 | 互助县(13项) |  |  |  |  | 384483 | 102275 | 154840 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（9项） |  |  |  |  | 218548 | 102275 | 92640 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互助县青海咏茂祥食品有限公司年产3万吨坚果等系列休闲食品生产线项目 | 续建 | 建设坚果等系列产品生产线，包括生产车间、原料库、包装车间、办公楼等设施 | 互助县 | 2019-2020 | 16000 | 7860 | 8140 | 互助县 绿色产业园 包广泰 | 安永辉 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 2 | 青海互助青稞酒有限公司青稞酒绿色设计平台工程 | 续建 | 主要建设老厂区节能改造，污水、中水、蒸汽冷凝水综合回收利用；新厂区一期、二期，机器人装瓶、机械化改造 | 互助县 | 2018-2021 | 26000 | 10000 | 10000 | 互助县 工业信息化局 张荣奎 | 安永辉 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 3 | 互助县柏木峡水库 | 续建 | 总库容236.5万m3 | 互助县 | 2019-2024 | 13053 | 4450 | 5000 | 互助县水利局 姜发隆 | 安永辉 | 市水务局 刘贵尧 | 马统邦 |  |
| 4 | 互助县塘川河支流（互助段)水污染治理与水生态修复工程 | 续建 | 主要建设农村污水收集及处理工程，河道内生态治理工程，互助一污原位提标改造等 | 互助县 | 2019-2020 | 9500 | 1000 | 8500 | 互助县 生态环境局 盛芳敏 | 安永辉 | 市水务局 刘贵尧 | 马统邦 |  |
| 5 | 互助县树人高级中学 | 续建 | 主要建设校舍总建筑面积63833平方米、运动场23599平方米，室外总图工程及设备设施购置 | 互助县 | 2019-2020 | 36535 | 22166 | 14369 | 互助县教育局殷万贵 | 安永辉 | 市教育局 周永善 | 袁波 | 省级重点项目 |
| 6 | 互助县20万只高原生态羊标准化养殖繁育基地建设项目 | 续建 | 新建肉羊养殖、饲草料加工、养殖无害化处理、办公生活区 | 互助县 | 2019-2021 | 22260 | 13830 | 3000 | 互助县 农业农村局 雷生胜 | 安永辉 | 市农业农村局 保秀萍 | 马统邦 |  |
| 7 | 互助县青海东森生物科技有限公司年加工6000吨中药及中药提取物（中药饮片）生产项目 | 续建 | 项目拟占地约40亩，总建筑面积27100㎡。主要建设生产车间、办公用房、冷藏库、研发楼、宿舍楼、原料及成品仓库用房、锅炉房等 | 互助县 | 2019-2021 | 15000 | 600 | 10000 | 互助县 绿色产业园 包广泰 | 安永辉 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 8 | 互助康盛民族特色餐饮有限公司年加工2.8万吨膨化食品项目 | 续建 | 建设薯片生产线和米饼生产线各一条及配套仓库、办公楼、停车场、道路等 | 互助县 | 2019-2020 | 12000 | 3369 | 8631 | 互助县 绿色产业园 包广泰 | 安永辉 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 9 | 互助县房地产开发项目 | 续建 | 主要建设海州华府四期、香格里拉2个房地产项，目总建筑面积约19.3万平方米 | 互助县 | 2019-2021 | 68200 | 39000 | 25000 | 互助县房产 管理局 杨鹏 | 安永辉 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
|  | 新建项目（4项） |  |  |  |  | 165935 |  | 62200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互助县青稞产业园 | 新建 | 购置“年产50吨β-葡聚糖生产线”、“年产3000吨青稞酒糟饼干生产线”等6条，共购置设备116台套 | 互助县 | 2020-2021 | 9030 |  | 5200 | 互助县 绿色产业园 包广泰 | 安永辉 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 2 | 互助县威远至林川边滩公路及农村公路窄路加宽 | 新建 | 建设50公里威林三级公路，桥梁1座；17.9公里威边三级公路，桥梁1座；农村窄路加宽200公里 | 互助县 | 2020-2021 | 9023 |  | 6000 | 互助县 交通运输局 王苏平 | 安永辉 | 市交通运输局 韩海峰 | 张胜源 |  |
| 3 | 青海百德投资发展有限公司6.5万吨牦牛藏羊标准化全产业链生产加工建设项目 | 新建 | 建设牛羊屠宰线，熟制生产线、精炼动物油脂生产线，调味生产线、血粉生产线、沼气发电系统、肥料生产线 | 互助县 | 2020-2021 | 100000 |  | 36000 | 互助县 绿色产业园 包广泰 | 安永辉 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 | 省级重点项目 |
| 4 | 省道103线互助县城过境公路 | 新建 | 项目拟按双向四车道一级公路标准建设，路基宽度20m，路线全长5.2公里，全线共设大桥307.0m/1座，涵洞10道，隧道1240m/1座；平面交叉4处，通道88.0m/4座 | 互助县 | 2020-2022 | 47882 |  | 15000 | 互助县交通 运输局 王苏平 | 安永辉 | 市交通运输局 韩海峰 | 张胜源 | 省级重点项目 |
| 五 | 化隆县（5项） |  |  |  |  | 96491 | 5019 | 44082 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（2项） |  |  |  |  | 68500 | 5019 | 18981 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化隆县翡翠国际商住小区 | 续建 | 用地面积6.87万平方米，总建筑面积20万平方米 | 化隆县 | 2017-2021 | 60000 | 4500 | 11000 | 化隆县 住房建设局 张志林 | 马占奎 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 2 | 化隆县卫生基础设施建设项目 | 续建 | 主要实施人民医院门诊医技楼：建设15625平方米的门诊医技楼及附属配套设施；疾病预防控制中心：建设1875平方米的业务用房及附属配套设施；妇幼保健院建设项目：建设3750平方米的业务用房及附属配套设施 | 化隆县 | 2019-2020 | 8500 | 519 | 7981 | 化隆县 卫生健康局 许延亮 | 马占奎 | 市卫生健康委 赵剑平 | 袁波 |  |
|  | 新建项目（3项） |  |  |  |  | 27991 |  | 25101 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化隆县2020年教育项目 | 新建 | 主要开展化隆县群科新区九年一贯制学校、2020年第一批学前教育、2020年义务教育薄弱环节与能力提升工程、职业技术学校专业设备购置 | 化隆县 | 2020 | 10837 |  | 10837 | 化隆县教育局 冶刚 | 马占奎 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
| 2 | 化隆县生态环保项目 | 新建 | 主要建设化隆县2020年国家重点生态公益林森林管护建设、新一轮退耕还林工程、2019年三北工程黄土高原综合治理、2019年财政试点补贴造林、巴燕沟流域环境综合整治及生态修复（一期） | 化隆县 | 2020-2021 | 7324 |  | 6934 | 化隆县林草局马彪 | 马占奎 | 市林草局燕永翔 | 马统邦 |  |
| 3 | 化隆县2020年较少及少数民族发展项目 | 新建 | 新建污水管网、污水处理设施、放水渠、道路硬化、安装路灯、文化广场等 | 化隆县 | 2020-2021 | 9830 |  | 7330 | 化隆县民宗局 马福禄 | 马占奎 | 市民宗委 侃卓才让 | 袁波 |  |
| 六 | 循化县（10项） |  |  |  |  | 756017 | 191950 | 112873 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（5项） |  |  |  |  | 685910 | 191950 | 76050 |  |  |  |  |  |
| 1 | 循化县撒拉尔水镇 | 续建 | 主要建设“撒拉文化活态博物馆”，包括撒拉礼仪大殿、乔尼文化街区、阿格勒花园等。“温泉半岛”黄河温泉度假区，包括室外温泉、水上剧场、温泉别墅等。“黄河彩篮”绿色生态休闲区，黄河水上乐园，旅游基础设施、商业街、游客服务中心、旅游景观带、停车场等 | 循化县 | 2019-2025 | 150000 | 45000 | 25000 | 循化县文体 旅游局 韩忠华 | 韩兴斌 | 市文体旅游广电局郭虎春 |  | 省级重点项目 |
| 2 | 循化县夕昌水库 | 续建 | 总库容1188万m3 | 循化县 | 2016-2021 | 46910 | 26000 | 17000 | 循化县水利局 马天龙 | 韩兴斌 | 市水务局 刘贵尧 | 马统邦 |  |
| 3 | 青海丝路缘物流有限公司循化县农副产品物流中转集散交易中心 | 续建 | 建设农副产品综合服务中心、检验检疫中心、冷链冷藏保鲜库、农副产品库房、车辆检修车间，农副产品交易大棚、调味品交易市场，总建筑面积11800平方米 | 循化县 | 2018-2020 | 12000 | 6500 | 5500 | 循化县工业 商务和信息化局沈英才 | 韩兴斌 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 4 | 循化县波浪滩生态观光园 | 续建 | 项目占地2056.3公顷 | 循化县 | 2016-2021 | 465000 | 108000 | 23000 | 循化县 文体旅游局 韩忠华 | 韩兴斌 | 市文体旅游广电局 郭虎春 |  |  |
| 5 | 循化县新时代高级中学 | 续建 | 主要建设新时代高级中学校舍及附属设施，包括学校校舍及给水管网、校园场地平整、挡土墙、校园硬化、围墙、学校采暖设备、电力设施等建设 | 循化县 | 2019-2020 | 12000 | 6450 | 5550 | 循化县教育局 韩忠国 | 韩兴斌 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
|  | 新建项目（5项） |  |  |  |  | 70107 |  | 36823 |  |  |  |  |  |
| 1 | 循化县积石镇积石大街天池路迎宾路广场路污水管网改造工程 | 新建 | 改造积石大街污水管网1800米、改造天池路污水管网650米、迎宾路污水管网600米、广场路污水管网550米，钢筋混凝土检查井90座，路面恢复21600平方米 | 循化县 | 2020 | 4700 |  | 4700 | 循化县住房 建设局 马明善 | 韩兴斌 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 2 | 循化县青海中和源国际饭店 | 新建 | 拟建餐饮、住宿、旅游接待及停车场于一休的大型国际饭店及附属设施，总建筑面积为8213平方米 | 循化县 | 2020 | 4800 |  | 4800 | 循化县招商局 鲁振荣 | 韩兴斌 | 市商务局 赵幸福 | 郭扬 |  |
| 3 | 循化县小型水利基础设施建设项目 | 新建 | 渠道、防洪坝、人饮等小型水利基础设施建设项目 | 循化县 | 2020-2021 | 24000 |  | 9500 | 循化县水利局 马天龙 | 韩兴斌 | 市水务局 刘贵尧 | 马统邦 |  |
| 4 | 循化县教育基础设施建设项目 | 新建 | 义务教育改薄、危房改造等教育基础设施建设项目 | 循化县 | 2020-2021 | 16000 |  | 8000 | 循化县教育局 韩忠国 | 韩兴斌 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
| 5 | 循化县雪舟撒拉尔故里民俗文化园（二期） | 新建 | 建设撒拉尔民宿、丝路风情商业街、撒拉尔丝路主体饭店等，总建筑面积24640平方米(其中地上20047平方米，地下4593平方米)，配套硬地绿地(雕塑、小品) 23433平方米。项目建成后，形成年接待游客200万人次接待能力 | 循化县 | 2020-2025 | 20607 |  | 9823 | 循化县文体 旅游局 韩忠华 | 韩兴斌 | 市文体旅游广电局郭虎春 |  |  |
| Ⅲ | 河湟新区重点项目（13项） |  |  |  |  | 756681 | 160793 | 113873 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（7项） |  |  |  |  | 505681 | 160793 | 67673 |  |  |  |  |  |
| 1 | 河湟新区盈吉·香洲府房地产开发项目 | 续建 | 项目总用地面积171967.06平方米（合计257.9亩），总建筑面积332732.72平方米，主要建设小高层、多层、合院、商业、幼儿园、社区及公共服务用房、人防出入口及管理用房 | 河湟新区 | 2018-2021 | 138000 | 10633 | 11898 | 海东工业园区管委会 规划建设部 祝凤甲 | 何延年 | 市住房建设局李军 | 白万奎 |  |
| 2 | 青海闽龙国际物流仓储区 | 续建 | 建设仓储、物流、医药仓储、食品冷库 | 河湟新区 | 2019- 2022 | 52000 | 5696 | 8000 | 海东工业园区管委会 经协科技部 陈建宏 | 何延年 | 市商务局 赵幸福 | 郭扬 |  |
| 3 | 西宁邮区中心局工程 | 续建 | 建设约3万平方米的邮件处理中心、仓储及冷链库房、辅助用房及停车场等配套设施 | 河湟新区 | 2019- 2022 | 35000 | 4498 | 8000 | 海东工业园区管委会 经协科技部 陈建宏 | 何延年 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 4 | 河湟新区绿地湖语树高端住宅 | 续建 | 用地面积13.16万平方米，总建筑面积16.27万平方米 | 河湟新区 | 2019-2021 | 90000 | 72500 | 15000 | 海东工业园区管委会 规划建设部 祝凤甲 | 何延年 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 5 | 海东工业园区纬五路市政道路工程 | 续建 | 道路总长2.654km，宽度为20m、31m，道路等级为城市支路，双向2车道，设计速度30 km/h。内容包括道路工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、电气工程、交通工程及其附属设施等 | 河湟新区 | 2019-2021 | 9481 | 6271 | 1900 | 海东工业园区管委会 规划建设部 祝凤甲 | 何延年 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 6 | 河湟新区动力电池材料生产及回收建设项目 | 续建 | 建设三元厂房、危化品库、罐区房、电池回收厂房、材料回收厂房、仓库建设及其他的辅助设施等 | 河湟新区 | 2019-2021 | 156200 | 44995 | 15000 | 海东工业园区管委会 经协科技部 陈建宏 | 何延年 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 7 | 青海荆楚高级中学 | 续建 | 一期总建筑面积30000㎡，计划招生2000人 | 河湟新区 | 2019-2021 | 25000 | 16200 | 7875 | 海东工业园区管委会 规划建设部 祝凤甲 | 何延年 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
|  | 新建项目（6项） |  |  |  |  | 251000 |  | 46200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 河湟新区二手车交易市场 | 新建 | 项目路占地面积90亩，建设二手车交易市场 | 河湟新区 | 2020-2021 | 15000 |  | 2200 | 海东工业园区管委会 经协科技部 陈建宏 | 何延年 | 市商务局 赵幸福 | 郭扬 |  |
| 2 | 中国电信股份有限公司青海分公司省级数据中心 | 新建 | 分两期建设7000个数据机架，供电系统、制冷系统和附属配套系统 | 河湟新区 | 2020-2021 | 100000 |  | 20000 | 海东工业园区管委会 经协科技部 陈建宏 | 何延年 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 3 | 河湟新区教育机器人及城市光艺作品研发生产 | 新建 | 教育机器人研发、生产、人工智能及机器人培训、研习，学校SITA实验室及城市光艺术作品的省级、研发、灯具制造、安装维护 | 河湟新区 | 2020- 2023 | 100000 |  | 5000 | 海东工业园区管委会 经协科技部 陈建宏 | 何延年 | 市工业信息化局 尉宝山 | 袁林 |  |
| 4 | 河湟新区大学城9条电力线路迁改 | 新建 | 330KV曹家堡变电站110KV曹新Ⅰ回等9条电力线路迁改工程，该工程采用电缆沟方式敷设，总投资约1.6亿元，其中新建内径3.0m（宽）×2.80m（高），电缆隧道全程长2050m，新建出分支线路内径2.0m（宽）×2.20m（高），电缆隧道长220m，新建架空线路全长10km | 河湟新区 | 2020-2021 | 16000 |  | 8000 | 海东工业园区管委会 规划建设部 祝凤甲 | 何延年 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 5 | 河湟私立高中 | 新建 | 项目占地面积60.44亩，总建筑面积45865.52平方米，主要建设教学楼、食堂、礼堂、教师宿舍楼、男、女生宿舍楼、风雨操场、浴室、门卫及招生办、设备用房等 | 河湟新区 | 2020-2021 | 15000 |  | 8000 | 海东工业园区管委会 规划建设部 祝凤甲 | 何延年 | 市教育局 周永善 | 袁波 |  |
| 6 | 海东工业园区经十三路（杏园路） | 新建 | 道路总长约为2.1公里，主要建设道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程、道路绿化及市政道路附属设施等 | 海东河湟新区 | 2020-2021 | 5000 |  | 3000 | 海东工业园区管委会 经协科技部 陈建宏 | 何延年 | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| Ⅳ | 市属国有企业重点项目（14项） |  |  |  |  | 335490 | 125426 | 137461 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（9项） |  |  |  |  | 245722 | 125426 | 92185 |  |  |  |  |  |
|  | 新建项目（5项） |  |  |  |  | 89768 |  | 45276 |  |  |  |  |  |
| 一 | 海东城投公司 （12项） |  |  |  |  | 239390 | 69726 | 97061 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（7项） |  |  |  |  | 149622 | 69726 | 51785 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市乐都区碧水园（安置区）二期 | 续建 | 总用地面积27109.06平方米，总建筑面积为84484.15平方米，其中：地上建筑面积59639.93平方米，地下建筑面积24844.22平方米。安置总户数为534户 | 乐都区 | 2019-2020 | 30387 | 10000 | 20387 | 海东城投公司妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 2 | 海东市乐都区核心区基础设施建设项目 | 续建 | 建设团结路、北门路、向民路、滨河北路、教场街及建华街、滨河南路、西园街、西园南街 | 乐都区 | 2017-2021 | 26726 | 17548 | 8507 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 3 | 海东市南凉公园 | 续建 | 规划面积16万㎡，总建筑面积49469平方米；主要建设公园景观工程、地下商业街、游客接待中心三部分 | 乐都区 | 2016-2021 | 39850 | 14221 | 5000 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 4 | 海东市文教路 | 续建 | 新建道路长4665米，红线宽度36米。主要建设道路、给水、雨污水、道路标线、标志、照明、绿化等工程 | 乐都区 | 2019-2021 | 22508 | 10088 | 5609 | 海东城投公司妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 5 | 海东市平安区空港大道（曙光大道-滨河路） | 续建 | 道路总长2114.850m，道路红线宽度20m，主要建设道路及其附属市政设施总占地宽度为30m | 平安区 | 2017-2020 | 7343 | 3922 | 3421 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 6 | 海东市核心区2018-2019新建道路路灯照明工程 | 续建 | 建设核心区15条路的道路景观照明工程，包括文化路、文教路、向民路（半幅）、繁荣北街、海东大道一号桥、鄯州大街、铁路南路、北门路东延段、滨河南路、滨河北路、环西路、环东路、北辰北路、空港大道延伸段（包含一条连接线）及空港北路延伸段（包含两条辅道）。新建景观照明灯杆1740基，新增路灯箱式变电站20座 | 乐都区 | 2019-2020 | 7042 | 2000 | 5042 | 海东城投公司妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 7 | 海东市乐都区铁路南路 | 续建 | 工程道路全长3643米，为城市次干道，红线宽度30米 | 乐都区 | 2017-2020 | 15766 | 11947 | 3819 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
|  | 新建项目（5项） |  |  |  |  | 89768 |  | 45276 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市核心区未出让地块整治及绿化工程 | 新建 | 7#地块占地面积42204.8㎡；8#地块占地面积36556.9㎡；9#地块占地面积24498.4㎡；10#地面积31498.9㎡；16#地块占地面积26929.8㎡；21#地块占地面积18174.2㎡；22#地块占地面积42204.8㎡；24#地块占地面积15540.2㎡；25#地块占地面积52142.165㎡ | 乐都区 | 2020 | 11326 |  | 11326 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 2 | 海东市朝阳国际会议中心 | 新建 | 总用地面积40418平方米，总建筑面积38659平方米，其中地上建筑面积35498平方米，地下建筑面积3161平方米 | 乐都区 | 2020-2021 | 49492 |  | 15000 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 | 省级重点项目 |
| 3 | 海东市廉政教育中心 | 新建 | 总建筑面积10150.9平米，占地面积23442.6平方米 | 乐都区 | 2020 | 9450 |  | 9450 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 4 | 海东市乐都区文化路 | 新建 | 本项目为过境G109道路提升改造项目，改造路段总长度1094.4米，拓宽成36米标准断面双向六车道城市主干道。主要建设道路、给水、雨污水、电力、绿化等工程 | 乐都区 | 2020 | 4500 |  | 4500 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 5 | 海东市委党校 | 新建 | 总占地面积约为53157平方米（约79.8亩）。南侧海东大道红线宽度55.5米，为城市快速路；西侧北辰路道路红线22米，为城市次干道；西南侧北辰东路道路红线宽度18米，为城市次干道 | 乐都区 | 2020-2021 | 15000 |  | 5000 | 海东城投公司 妥文立 |  | 市住房建设局 李军 | 白万奎 |  |
| 二 | 市文化旅游发展投资有限公司 |  |  |  |  | 96100 | 55700 | 40400 |  |  |  |  |  |
|  | 续建项目（2项） |  |  |  |  | 96100 | 55700 | 40400 |  |  |  |  |  |
| 1 | 喇家遗址公园项目 | 续建 | 主要实施5#保护棚及文物保护展示、游客中心及管理生活用房、安防工程、围墙工程、园区绿化工程、民居改造工程 | 民和县 | 2015-2020 | 66000 | 41000 | 25000 | 市文化旅游 发展投资有限公司 |  | 市文体旅游广电局郭虎春 |  | 省级重点项目 |
| 2 | 河湟文化博物馆项目 | 续建 | 建筑面积21199㎡，已完成投资1.47亿元。主要实施博物馆展陈、室外景观、绿化、亮化及智能化工程 | 乐都区 | 2018-2020 | 30100 | 14700 | 15400 | 市文化旅游 发展投资有限公司 |  | 市文体旅游广电局 郭虎春 |  | 省级重点项目 |